## Slide 1: Cahier des charges
Élaboration d’un Portfolio pour postuler au poste de
Chef de projet en analyse data
chez Aéroworld

## Slide 2: Sommaire
L’entreprise Aéroworld
Problématique : enjeux et objectifs
Profil recherché
Objectifs SMART d’élaboration du portfolio
Spécifications ergonomiques
Spécifications fonctionnelles
Spécificités techniques et contraintes
Rétroplanning
Diagramme de Gantt

## Slide 3: L’entreprise Aéroworld
Entreprise française, leader mondial de l’industrie aéronautique.
Plus de 50 ans d’existence, implantée à l’international.
Activités : conception, développement, fabrication et maintenance d’avions et d’hélicoptères.
En pleine transformation numérique et de la valorisation de la donnée comme actif stratégique,.

## Slide 4: Problématique (enjeux et objectifs)
Gestion de la data
Volume massif de données générées (essais en vol, capteurs, maintenance, clients, etc.).
Besoin de structuration via des systèmes robustes de gestion (type Data Lake).
Défis techniques
Intégration et interopérabilité des sources de données.
Sécurisation des données sensibles (cybersécurité, confidentialité).
Mise en place d’infrastructures évolutives et performantes.
Utilisation de l’IA et de l’apprentissage automatique pour l’analyse.

## Slide 5: Profil recherché
Chef de projet Data Analyst
Expérimenté et polyvalent, avec capacité de pilotage de projets data complexes.
Intérêt pour l’innovation et possibilité d’évolution vers un rôle de manager d’équipe.
Maîtrise des outils d’analyse avancés et des environnements Big Data.
Anglais technique ou opérationnel est plus.

## Slide 6: Objectifs SMART d’élaboration du portfolio
Spécifique
Créer un portfolio en ligne mettant en valeur mes compétences en data et mes projets réalisés, accessible depuis un CV interactif.
Mesurable
Le portfolio comportera : 10 projets data, 1 cahier des charges, 1 Carte mentale, 1 analyse des besoins métier, 1 CV interactif public (conçu à partir de 2 mock-ups), 1 tableau de bord de veille métier, 1 vidéo explicative
Atteignable
Utilisation d’une plateforme et d’outils accessibles.
Réaliste
Prévoir un design sobre et professionnel, sans viser une complexité excessive, en réutilisant des projets déjà réalisés ou en cours.
Temporellement défini
Finaliser le portfolio complet dans un délai de 4 semaines, avec une publication en ligne et vérification de tous les liens et contenus.

## Slide 7: Spécifications ergonomiques
Design : accessible depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone
Principes de navigation et UX design : navigation simple, contrastes, hiérarchie visuelle, cohérence graphique
Intégration d’une section ‘contact’ claire
Ajout de liens hypertext pour accéder à des informations complémentaires

## Slide 8: Spécifications fonctionnelles
un tableau de bord (CV) interactif
10 projets data
un cahier des charges
une Carte mentale
une analyse des besoins métier
un tableau de bord de veille métier
une vidéo explicative

## Slide 9: Spécificités techniques et contraintes
  Nom de l'hébergeur : Microsoft
  Nom de domaine : curridbia
  Contraintes pour la conception du tableau de bord sur Power BI : Types d'appareils et navigateurs compatibles Windows.
  Contrainte de temps : 4 semaines pour produire les livrables

## Slide 10: Rétroplanning

## Slide 11: Diagramme de Gantt